Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti |
| Tiimin nimi | Ryhmä17 |
| Jäsenet (nimet) | Juho Ylöstalo, Joni Sirviö, Tino Vuori |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/Ryhma17/ImageInterpreter |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/Ryhma17/projects/1/views/1 |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Daily/Planning |
| Päivämäärä | 26.01.2026 |
| Kellonaika + kesto | 15.15 2h |
| Osallistujat (paikalla) | Tino Vuori, Joni Sirviö, Juho Ylöstalo |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 3 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Juho Ylöstalo | Kamera ja galleria osuudet, ai kuvan tulkitsemisen, ja tiedon talletuksen firestoreen | Paikkatiedon saamisen irti ai vastauksesta ja kartan näyttäminen sekä notifikaatio kun analyysi on valmis. | Paikkatiedon parseeminen irti voi olla haastavaa |
| Joni sirviö | Ai result modaali ja image historia sekä haku ominaisuus | Datan hakeminen firestoresta ja sen lisääminen history sivulle |  |
| Tino Vuori | Kuvien paikallinen talletus ennen kuvan analyysiä ja Kuvien talletus firebasen cloudiin | Datan paikallinen talletus async storageen. |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 1.2.2026 |
| Tavoite (1 lause) | Päästä tekemään graaffeja profiili sivulle |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |